BELİRLİ SÜRELİ İŞ ŞÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

[bookmark: _Hlk168947126][bookmark: _Hlk237328178]Bu sözleşme, bir tarafta İlhan ÇAYLAK ( bundan böyle “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır. ) Bir tarafta                                              ( AHSEN YAPI TİCARET ) Alparslan KOCUR ( Bundan böyle yüklenici ) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

İŞVEREN :   Adı / Ünvanı :  İlhan ÇAYLAK  / YÖNETİCİ
Adresi : Hacılar Meydanı Mahallesi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:5/7 AMASYA
Telefon No : 0 505 939 72 12 – 0 532 546 31 00
YÜKLENİCİ  :    Adı / Ünvanı :  Alparslan KOCUR  /  AHSEN YAPI TİCARET
Adresi : Kirazlıdere mahallesi  Mehmet varinli caddesi no 68  AMASYA
Telefon No : 05333603392
Banka Bilgileri : TR960001200930000009004396
Her iki taraf da, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Madde 3- Sözleşmenin Konusu
Otopark alanı korkuluk demirleri ve Apartman içinde bulunan merdiven boşluğu duvarları ve korkuluklarının  boyanması. )
Madde 4- Sözleşme Süresi
İş bu sözleşme …… /…./ 2026  tarihinde başlayacak olup ..…/…/ 2026 tarihinde teslim edilecektir.
Madde 5- Sözleşmenin Bedeli
Sözleşmenin Bedeli:    46.500   TL ( Yazı ile : Kırkaltıbinbeşyüz  Lira  )

Madde 6- Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
[bookmark: _GoBack]İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde ilk hafta için 10.000 TL ikinci hafta için 20.000 TL gecikme cezası kesilir.
Madde 7- Kabulü
Onarım ve bakım işlerinin tamamlanmasını müteakip gerekli kontroller yapılarak tespit edilen kusur ve noksanlar var ise verilecek süre içerisinde Yüklenici tarafından tamamlanacak. Aksi takdirde Yükleniciye hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır.
Madde 8- Ödeme Zamanı ve Yeri
Sözleşme bedeli olan 46.500 TL olup, iş tesliminde banka hesabına havale ile ödenecektir. Ödemelerde hafta sonuna gelen ödemelerde yaşanacak olan 3 iş günlük gecikmeleri yüklenici kabul edecektir.
Madde 9- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Amasya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 10- Yürürlük
Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  Bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, İş Sahibi ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…/2026 tarihinde 2 nüsha olarak imza altına alınmıştır. …../…../ 2026
  
              YÖNETİCİ                                                    YÜKLENİCİ
[bookmark: _Hlk237330270]                    İlhan ÇAYLAK                                                                        Alparslan KOCUR
               Bıçkıcı Ap.Yöneticisi                                                                AHSEN YAPI TİCARET

İŞ SAHİBİ – YÜKLENİCİ

Madde 11 - GARANTİ KAPSAMI: Yüklenici yaptığı imalatlara iş bitiminden itibaren 1 yıl garanti vermektedir. Ayrıca kullanılan malzemelerin garantisi malzemenin üreticisi firmalar tarafından teknik föyünde bulunan süreyle verilecektir.

Madde 12 -  YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR: Yüklenici ‘İmalat ve Montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu İş’te yeterli tecrübe ve deneyimli eleman görevlendirilmesi, iş ve işçiler yönünden iş sahasında alınması gereken her türlü güvenlik tedbirlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu hususta alınması gerekli alet, edevatın temini, işçilerin eğitilmesi, iş bu alet, edevatı kullanmalarının sağlanması ve bunlar ile ilgili tüm giderler ve yemek ihtiyaçları Yüklenici tarafınca karşılanacaktır. yüklenici bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. yüklenici montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. Şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici işçilerinin 3.şahıslar vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşverenin yukarıdaki alınması gereken önlemler ve doğacak zararlardan hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 13- İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME ZAMANI: Yüklenici sözleşmenin resmi olarak imzalanmasından ve işverenin gerekli izinleri almasından sonra en geç  …… gün içinde taahhüt ettiği işlere başlamak için yukarıda adresi yazılı taşınmazda elemanları ve gerekli ekipmanları ile hazır bulunacaktır. Yüklenici işe başladıktan sonra ……… işgünü içinde taahhüt ettiği işleri bitirecektir. Bu ………. işgünü zaman zarfında yükleniciden kaynaklanmayan veyahut mücbir sebepler olursa yüklenici tarafından tutanak tutularak işi bitirme zamanına eklenecektir.(mücbir sebepler: hava muhalefeti, deprem sel gibi doğa olayları, yasalardan ve izinlerden kaynaklanan iş durdurmaları, zamanında sipariş edilmeyen ve yüklenicinin uhdesinde bulunmayan malzeme gecikmeleri, işin gidişatını etkileyecek derecede kesilen elektrik ve su vs…)

MADDE 14 - TAAHHÜTTE BULUNAN İŞİN KABULÜ: Yüklenici taahhütte bulunduğu işleri doğru noksansız ve teknik şartnamelerine uygun yapıp bitirdikten sonra işverene bildirir. Bildirimden sonra en geç 7 gün içinde işveren belirlediği bir günde taahhüt edilen İşin doğru noksansız ve teknik şartnamesine uygun olduğu anlaşılınca altı müştereken imzalanacak olan iş teslimi ve iş bitirme evrakları imzalanır. Bu tarihten sonra garanti süresi de başlamış olur.

MADDE 15- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI: . İş veren madde 8 de belirtilen ödeme şekline uyacaktır. . İş veren ekstra bir iş buyurduğu veya istediği zaman yükleniciyle fiyatını konuşacak ve anlaşmaya varıldıktan sonra ekstra iş veya işler yüklenici tarafından yapılacaktır. .İşveren madde 3 de tarif edilen işlerden birinden veya birkaçından vazgeçemez, vazgeçtiği için verilen iş toplam fiyatlarından düşüm isteyemez. İşveren her türlü kanuni izinleri almakla yükümlüdür.

MADDE 16- KANUNİ ADRESLER ve TEBLİGAT: Taraflar yazılı olarak adres değişikliği bildirmedikleri sürece, tarafların yukarıdaki adresine yapılacak tebligatlar usulüne uygun şekilde yapılmış sayılacaktır. 

MADDE 17- ANLAŞMAZLIK ve İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup AMASYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 17- SON MADDE: Bu Sözleşme, bu madde dahil 17 madde ve 2 nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak …../…../.2026 tarihinde imzalanmıştır.

             YÖNETİCİ                                                    YÜKLENİCİ
                    İlhan ÇAYLAK                                                                       Alparslan KOCUR
               Bıçkıcı Ap.Yöneticisi                                                                AHSEN YAPI TİCARET
